# 

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№150

30.12.2020 года х. Красный Октябрь

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»

В соответствии постановлением от 09.10.2018 года №90 «О внесении в постановление Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 31.01.2018 №9 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Краснооктябрьского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении».

2. Сектору экономики и финансов Администрации Краснооктябрьского сельского поселения (Ярмалюк Л.П.) и другим органам местного самоуправления Краснооктябрьского сельского поселения руководствоваться положениями плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения О.И. Курица

План

реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Уличное освещение» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Увеличение протяженности сетей уличного освещение | X | 1403,1 |  | 1403,1 | - |
| 1.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за потребляемую электроэнергию |  |  | весь период | 927,1 | - | 927,1 | - |
| 1.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период | 476,0 | - | 476,0 | - |
| 1.2 | Контрольное событие  программы | Обнародование в средствах массовой информации |  |  | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 2,3 квартал 2021 г. | 400,0 | - | 400,0 | - |
| 2.1.1 | Уборка несанкционированных свалок на территориях кладбища |  |  | 2,3 квартал 2021 г. | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 2.1.2 | Ограждения кладбища в х. Казачий |  |  |  | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 2.2 | Контрольное событие  программы | Обнародование в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период. | 1454,0 | - | 1454,0 | - |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Санитарная уборка территории поселения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период | 1454,0 | - | 1454,0 | - |
|  | Итого по государственной  программе |  |  | X | 3257,1 | - | 3257,1 | - |