АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта  2025 года                             № 34                                           х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»

за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  09.10.2018 года № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении», утвержденного распоряжением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 30.11.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»  за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                                                                       О.И.  Курица

Приложение

к  постановлению

Администрации Краснооктябрьского

сельского поселения от

07.03.2024 г  №25

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского  сельского поселения «Благоустройство» за 2024 г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.11.2018 №109 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Целью муниципальной программы «Благоустройство» комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Краснооктябрьского сельского поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения.

Задачи программы:

-техническое обслуживание уличного освещения;

- организация и содержание мест захоронения;

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, озеленение;

-противоклещевая обработка территории;

-обкос территории;

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-была осуществлена бесперебойная подача электроэнергии по уличному освещению и проводилась систематическая замена ламп уличного освещения;

-систематически проводились  обкосы территории сельского поселения;

- осуществлялась посадка зеленых насаждений (озеленение);

- были осуществлены уборки на территории кладбищ  и покос травы;

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде «Благоустройство» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятие выполнены в полном объёме.

Основное мероприятие  1.1.

Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Краснооктябрьского сельского поселения, были заключены следующие договора

- договор №61210500475 от 16.01.2024 года  ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - оплата за уличное освещение

- договор ГПХ  Чебин В.В  № 1 от 11.01.2024 года – обслуживание уличного освещения

- договор ГПХ  Чебин В.В  № 2 от 01.04.2024 года – обслуживание уличного освещения

- договор ГПХ  Чебин В.В  № 10  от 04.09.2024 года – обслуживание уличного освещения

Мероприятия по содержанию мест захоронения

- договор №4/ВП/БУ от 30.12.2022 года; договор №4/ВП/БУ от 10.01.2024 года –услуги по обращению с ТКО

- муниципальный контракт №6 от 04.03.2024 года  ООО «Стройком»  – уборка территории от сухой и сорной растительности на территории кладбища в х.Прогресс

- муниципальный контракт №2024.822333 от 15.07.2024 года ИП Костышин А.П.   –обустройство площадки под мусорный бак в х.Прогресс.

- муниципальный контракт №2024.569018 ИП Курбанова Н.Т. от 15.05.2024 года – приобретение песка

Прочие мероприятия (озеленение, противоклещевая обработка, обкос территории поселения)

- муниципальный контракт 2024.214891 от 21.02.2023 года ИП Мартиросян Л.В. – опиловка деревьев х.Казачий,

- муниципальный контракт №5 от 04.03.2024 года ООО «Стройком»  – уборка сухой растительности

- муниципальный контракт РК3/108  от 01.04.2024 года НПП «Экобаланс» - услуги по сбору ртутьсодержащих отходов

- муниципальный контракт №2024.41 от 08.04.2024 года ВЛГ РЕГИОН «Дезуслуги» - противоклещевая обработка

- муниципальный контракт №2024.459802 от 15.04.2024 года ИП Мартиросян Л.В. – услуги по покосу сорной растительности

- муниципальный контракт №2024.469180  от 16.04.2024 года  ООО «Стройком» – покос травы

- договор ГПХ  №3 от 22.05.2024  Ковылов А.И.– покос травы на стадионе х.Красный Октябрь

-договор №50 от 02.05.2024 года ИП КФХ  Гарбуз С.П. – приобретение туй

- муниципальный контракт №2024.637977  от 30.05.2024 года  ООО «Стройком»   – покос травы

- договор № 67 от 10.06.2024 года ИП.Евдокимов В.А. – приобретение культиватора

- договор № 68,69  от 11.06.2024 года ИП.Евдокимов В.А. – приобретение  запчастей для культиватора, хозтовары

- договор ГПХ  №6 от 14.06.2024  Иванов В.П.– покос травы на территории поселения

- договор  №1 от 09.07.2024  Матвеев А.А.– услуги по опиловке дерева

- договор ГПХ  №7 от 10.07.2024  Иванов В.П.– покос травы на территории поселения

- муниципальный контракт №2024.840052 от 19.07.2024 года ВЛГ РЕГИОН «Дезуслуги» - противоклещевая обработка

- муниципальный контракт №2024.838952 от 19.07.2024 года ИП Мартиросян Л.В. – услуги по покосу сорной растительности

- договор ГПХ  №8 от 19.07.2024  Иванов В.П.– покос травы на территории поселения

- муниципальный контракт №55  ИП Курбанова Н.Т. от 18.07.2024 года – приобретение песка

- договор ГПХ  №9 от 14.08.2024  Иванов В.П.– покос травы на территории поселения

- муниципальный контракт №99  ИП Курбанова Н.Т. от 14.08.2024 года – приобретение песка

- договор  №2 от 29.08.2024  Матвеев А.А.– услуги по опиловке дерева

- муниципальный контракт №2024.1056101 от 20.09.2024 года ИП Ахметова Л.Г. – приобретение лавочек садовых

- договор ГПХ  №11 от 20.09.2024  Астахов М.А.– покос сорной растительности

- договор  №17 от 16.10.2024  Матвеев А.А.– уборка сухой растительности

- договор  №18 от 21.10.2024  Матвеев А.А.– спил аварийных деревьев

- муниципальный контракт №2024.1255900  от 05.11.2024 года  ООО «Стройком»   – уборка сухой растительности

- договор  №26 от 06.11.2024  Матвеев А.А.– спил аварийных деревьев

- договор  №28 от 13.11.2024  Матвеев А.А.– спил аварийных деревьев

- договор  №23 от 17.12.2024  Матвеев А.А.– спил аварийных деревьев

- муниципальный контракт №2024.1504530 от 18.12.2024 года ИП Мартиросян Л.В. – уборка мусора

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности проживания граждан, озеленение территории.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2657,7  тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 2550,8 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Краснооктябрьского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эп = ИДп/ИЦп

Эп=1/1=1

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

Эп = ИДп/ИЦп

Эп=1/1=1

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

Эп = ИДп/ИЦп

Эп=3/5=0,6

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1): 3 = 1

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 95,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   3/3  =  1

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой,  и составляет 95,9%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  4/4  = 1

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокий, и составляет 95,9%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 2657,7/2657,7=1

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1/1 =  1

Вывод: эффективность использования средств бюджета является высокой и составляет 1%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1х0,5+1х0,3+1х0,2 = 1

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году по программе предусмотрено достижение показателей:

- Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения;

- Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории поселения;

- Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории поселения;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программе в 2024 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2024 год составила 95,9%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселение»

за 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Уличное освещение» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Краснооктябрьского сельского поселения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременная оплата электроэнергии, уличного освещения. | Своевременно заключены договора для оплаты за электроэнергию. |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по уборке мест захоронения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уборка территории кладбищ. | В рамках реализации данного мероприятия были заключены договора на уборку кладбищ, на приобретение и установку уличных туалетов, резервуаров для воды, установку площадки под мусорные контейнеры |  |
| 5 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. Прочие мероприятия(озеленение, противоклещевая обработка, обкос территории поселения) | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Соответствие территории Краснооктябрьского сельского поселения санитарно-эпидемиологическим нормам, инсектицидная обработка территории( клещи), увеличение площадей зеленых насаждений (озеленение) | В рамках реализации данного мероприятия были заключены договора на обкос территории, озеленение, противоклещевую обработку. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Благоустройство»   за 2024 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 2657,7 | 2657,7 | 2550,8 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, 2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Уличное освещение» | Всего | 1218,8 | 1218,8 | 1111,9 |
|  | Бюджет поселения | 1218,8 | 1218,8 | 1111,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения» | Всего | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
|  | Бюджет поселения | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего | 1252,7 | 1252,7 | 1252,7 |
|  | Бюджет поселения | 1252,7 | 1252,7 | 1252,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа « Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 1. | % |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории поселения | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию территории поселения(прочих мероприятий) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |