АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября  2015 года                №   100/9                            х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  16.08.2013 года №77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Краснооктябрьского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановление  Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 30.09.2013 № 107 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Краснооктябрьского сельского поселения «Развитие транспортной системы»    за  9 месяцев  2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского                                                    И.А. Боцукова

сельского поселения

Приложение к    постановлению

Администрации  Краснооктябрьского сельского поселения

от     30.09.2015г.№100/9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за1е полугодие   2015 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципаль-ной программой | Предусмотре-но свод-ной бюджетной роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог (уборка снега, обкос обочин, грейдиование) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | 1167,5 | 1167,5 | 341,7 |  |
| Подпрограмма 2 « Повышение безопасности дорожного движения» |
| 1.2. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Установка дорожных знаков | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 30,0 | 28,7 |  |
| 1.4 | Расходы на изготовление технических планов объектов недвижимого имущества | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 92,0 | 92,0 | 91,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1543,4 | 1543,4 | 706,1 | - |